2020年11月12号之前：确定项目定位，核心团队，和初步的功能构想。

2020年11月18号之前：完成第一版的UI设计，和项目分工。

2020年11月25号之前：完成主要技术点的研究，主要代码的前端编程和基本的后端请求与回复，数据库的创建。

2020年12月1号之前：完成项目的喜欢次要页面的前后端代码编写

2020年12月8号之前:完成代码的细化，bug的修改，页面的美化

2020年12月15号之前：完成项目的打包与测试。