项目章程

* **项目名称**

我为前端狂

* **项目组员**

崔宫健 柴林彤 郝天恒 贺爽

* **项目背景**

互联网行业的发展使程序员行业拥有了较大的市场，有大量的人员需要利用琐碎的时间学习前端开发知识，但现有编程学习软件或论坛有许多缺陷或不足，满足初学者边学边练边查的需求，通过此app可以实现一站式服务。

* **项目目标**

可以通过本项目更好的满足初级前端人员学习，练习，交流和查阅文档的需要，实现多种功能集成的效果，便利初学者。

* **项目范围**
  + 用户支持：发表文章，发表教程，点赞、收藏，关注作者；
  + 官方文档：框架及相关语言的官方文档；
  + 公共功能：广告、物品推荐；
* **进度**

2020年11月12号之前：确定项目定位，核心团队，和初步的功能构想。

2020年11月18号之前：完成第一版的UI设计，和项目分工。

2020年11月25号之前：完成主要技术点的研究，主要代码的前端编程和基本的后端请求与回复，数据库的创建。

2020年12月1号之前：完成项目的喜欢次要页面的前后端代码编写

2020年12月8号之前:完成代码的细化，bug的修改，页面的美化

2020年12月15号之前：完成项目的打包与测试。

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；